巫山县发展和改革委员会

关于通报6起招标投标领域违法违规

典型案例的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县级各部门，各县属国有企业：

2022年7月28日至9月30日，六届市委第一轮巡视对巫山县开展了常规巡视，发现部分项目存在以“应急抢险”名义规避招标、虚假招标和虚假比选、化整为零规避招标等情形，巫山县对巡视交办的11个单位（涉及56个项目）招标投标违法问题予以行政处罚和行政处理，对其中6起典型案例进行了通报。

一、巫山县通畅道路工程有限公司以“应急抢险”名义规避招标。2019年8月26日，巫峡镇白泉村3组大水田处斜坡坡体出现变形，2020年3月24日，巫山县通畅道路工程有限公司向重庆市二零八建设工程有限公司下达施工委托书，2020年4月1日开工，10月26日签订施工合同，以“应急抢险”名义规避招标。巫山县通畅道路工程有限公司受到罚款24万元、不良行为记3分的处理。

二、重庆市巫山城市建设（集团）有限公司以“应急抢险”名义规避招标。2021年1月12日，巫山县梨早村11社冉家湾滑坡出现险情，2022年2月26日，重庆市巫山城市建设（集团）有限公司委托重庆洪源建筑集团有限公司进场实施应急处置工程，2022年7月12日，重庆市巫山城市建设（集团）有限公司与重庆洪源建筑集团有限公司签订施工合同，以“应急抢险”名义规避招标。重庆市巫山城市建设（集团）有限公司受到罚款21万元、不良行为记3分的处理。

三、巫山县龙盛建设开发有限责任公司以“应急抢险”名义规避招标。2021年10月，龙门街道黑梁子安置房 8#楼斜坡发生险情，2022年6月13日，巫山县龙盛建设开发有限责任公司直接发包给四川峨眉山四零三工程建设有限责任公司，以“应急抢险”名义规避招标。巫山县龙盛建设开发有限责任公司受到罚款17万元、不良行为记6分的处理。

四、重庆市巫山文化产业发展有限公司化整为零规避招标。2021年，重庆市巫山文化产业发展有限公司，将巫山县竹贤乡乡村振兴示范项目拆分出竹贤乡下庄村蒋家湾环境整治、下庄院子等五个项目实施，采取竞争性比选方式发包给四川德鸿佳业建筑工程有限公司等四家施工企业。重庆市巫山文化产业发展有限公司受到罚款18.45万元、不良行为记6分的处理。

五、重庆市巫山旅游发展集团有限公司化整为零规避招标。2021年，重庆市巫山旅游发展集团有限公司，将巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目拆分出强弱电改造—电力线路、巫峡·神女景区5A创建景观提升工程配套设施建设工程等8个子项目，以竞争性比选方式发包给巫山县神女峰电业有限责任公司等8家施工单位。重庆市巫山旅游发展集团有限公司受到罚款18.9万元、不良行为记6分的处理。

六、巫山县云启建设开发有限责任公司以“应急工程”名义规避招标、虚假招标。2020年，巫山县云启建设开发有限责任公司以“应急工程”名义，将应当公开招标的摩天岭云栖广场综合体项目，通过会议形式确定重庆大禹宁河建筑工程有限公司为施工单位，在进场施工后，又自行组织虚假邀请招标活动，构成规避招标、虚假招标违法行为。巫山县云启建设开发有限责任公司受到罚款56.2万元、不良行为记6分的处理。

巫山县发展和改革委员会

2024年6月21日

(此件公开发布）